В Арбитражный суд г. Москвы

115191, г. Москва,

ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал»

454038, Челябинск, ул. Хлебозоводская д. 1.

Ответчик: ООО «АвангардТехСервис»

111020, г. Москва, ул. Боровая д. 3 стр.22

Цена иска: 357869 руб. 65 коп.

Госпошлина: 10158 руб.

Исковое заявление о взыскании долга по договору подряда

31 августа 2015 года между ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» и ООО «АвангардТехСервис» был заключён договор строительного подряда № 132 СМР.

Согласно договору, Генподрядчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство собственными или иными силами и с использованием собственных или привлеченных материалов и собственной или привлеченной строительной техники выполнить следующие строительно-монтажные работы на объекте «Стекольный завод в пос. Богандинский Тюменской области:  Изготовление и монтаж металлоконструкций Эстакад участки №1, №2, №3 Внутриплощадочные сети.

17 февраля 2016 года между ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» и ООО «АвангардТехСервис» было заключено Дополнительное соглашение № 4 к Договору строительного подряда № 132 от 31 августа 2015 года.

Согласно указанному дополнительному соглашению, подрядчик обязуется в установленный настоящим дополнительным соглашением срок выполнить следующие работы:

1) Монтаж металлоконструкций Цеха приготовления шихты со складом сырьевых материалов согласно утверждённой «В производство работ» проектной документации: шифр: 02-09/428-09-02-КМ10, 02-09/428-09-02-КМ10.1 (разработчик «Сибстрой Инжиниринг» г. Тюмень)

2) Монтаж металлоконструкций Цеха приготовления шихты со складом сырьевых материалов согласно утверждённой «В производство работ» проектной документации: шифр: 02-09/428-09-02-КМ7, (разработчик «Сибстрой Инжиниринг» г. Тюмень),

3) На объекте «Стекольный завод в пос. Богандинский Тюменской области, в соответствии с объёмом работ определённым дополнительным соглашением, локальными сметными расчетами № 4.1, №4.2 (приложения №1, №2), условиями Договора №132 СМР от 31.08.2015, а Генподрядчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и уплатить Подрядчику обусловленную Договором цену на условиях Дополнительного соглашения.

В соответствии с п. 4 указанного Дополнительного соглашения Ответчик 21.02.2016 г. произвёл авансовый платёж в размере 30 % от стоимости работ в сумме 304 915 руб. 65 коп. (триста четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 65 копеек), что подтверждается копией платежного поручения № 196 от 21 февраля 2011 года, заверенной печатью ОАО «Челиндбанк».

Истец надлежащим образом выполнил строительно-монтажные работы на сумму 1 016 385 руб. 50 коп. (один миллион шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять рублей 50 копеек) о чём были подписаны соответствующие акты о приёмке выполненных работ:

– от 31.03.2016 г. (на сумму 118 260 руб.);

– от 31.03.2016 г. (на сумму 475 792 руб.);

– от 15.04.2016г. (на сумму 422 333 руб. 50 коп.);

По выполнению вышеуказанных работ были выставлены следующие счета-фактуры:

– № 25 от 31.03.16 г. на сумму 118 260 руб.;

– № 26 от 31.03.2016 г. на сумму 475 792 руб.;

– № 29 от 15.04.2016 г. на сумму 422 333 руб. 50 коп. 5.04.2016 года,

Ответчиком, была произведена частичная оплата в сумме 76869 руб. (семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей) и плата в сумме 309264 руб. 80 копеек (триста девять тысяч двести шестьдесят четыре рубля восемьдесят копеек). Подтверждается копиями платёжных поручений № 415 и № 416 от 5 апреля 2011 г., заверенными печатью ОАО «Московский банк».

Таким образом, сумма возникшей задолженности Ответчика перед ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» составляет 325 336 руб. 05 коп. (Приложение. Расчёт суммы иска)

Оставшаяся сумма, в размере 325 336 руб. 05 коп., не оплачена Ответчиком до настоящего времени, несмотря на неоднократные переговоры, а также предъявление претензии от 19 сентября 2011 года.

В соответствии со ст. 307, 309-310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны были быть исполнены ответчиком надлежащим образом и в соответствии с их условиями, а также требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение их условий не допускаются.

В силу ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется, в частности, путём присуждения к исполнению обязанности в натуре, а также взыскания неустойки.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 4 к Договору №132 СМР от 31.08.2015: «Во всём остальном, не предусмотренном Дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями Договора строительного подряда №132 СМР от 31.08.10 года.»

В соответствии с п. 4.5 Договора №132 СМР от 31.08.15 г. окончательный расчёт производится Генподрядчиком на основании подписанных форм КС-3, КС-3 путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течении 15 рабочих дней с момента подписания окончательного Акта выполненных работ.

15.04.16 г. был подписан последний Акт выполненных работ. Учитывая условия Договора №132 СМР от 31.08.11 г. – окончательный расчёт Ответчик должен был произвести 10 мая 2011 года.

Также, учитывая положения п. 6.4 указанного договора, Ответчик уплачивает Истцу пеню в размере 0.3 % от неуплаченной суммы за каждый день прострочки, но не более 10 % от неуплаченной суммы.

Таким образом, пеня от суммы просроченной задолженности составляет 976 руб. в день, учитывая,что сумма задолженности за 417 дней составляет 406995 руб., истец, вправе требовать только 10 % от неуплаченной суммы, что составляет 32533 рубля. (Приложение. Расчёт суммы иска)

В добровольном порядке ответчик погашение долга и уплату пени не производит.

На основании изложенного, ст .ст. 12, 307, 309-310, 330 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 27-28, 34, 35, 61-62, 101-103, 106, 110, 125-126 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:

1) Взыскать с ООО «АвангардТехСервис» в пользу ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» сумму долга в размере 325 336 рублей 05 копеек.

2) Взыскать с ООО «АвангардТехСервис» в пользу ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» договорную пеню по состоянию на 30 июля 2012 г. в размере 32533 рублей.

3) Взыскать с ООО «АвангардТехСервис» в пользу ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» сумму госпошлины в размере 10158 руб.

Приложение:

1) Документ об уплате государственной пошлины.

2) Документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления.

3) Расчёт долга и пени – 1 лист.

4) Договор строительного подряда №132 СМР от 31.08.15 года. 8 листов (Копия).

5) Дополнительное соглашение № 4 от 17.02.2016 года. 3 листа. (Копия)

6) Претензия от 19.09.2011 года с документами, подтверждающими отправку -2 листа (Копия).

7) Акт о приемке выполненных работ КС-2 от 31.03.16 года. (Копия).

8) Акт о приемке выполненных работ КС-2 от 31.03.16 года. (Копия).

9) Акт о приемке выполненных работ КС-2 от 15.04.16 года. (Копия).

10) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 31.03.16 года. (Копия).

11) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 31.03.2016 года. (копия).

12) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 15.04.16 года. (Копия)

13) Копии свидетельства о гос. регистрации в качестве юридического лица.

14) Выписка из ЕГРЮЛ.

15) Документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных документов, которые у других лиц могут отсутствовать

16) Платежные поручения № 196 от 21.02.16, № 415 от 05.04.16 г., № 416 от 05.04.16 г. 3 листа. (Копия).

17) Счёт фактура №25 от 31.03.16 г., № 26 от 31.03.16 г., №29 от15.04.16 г. 3 листа. (Копия). 23.10.2016 г.

Директор ООО «АвангардТехСервис»